# Identificação do Projeto

Nome do Projeto: IdeaHub
Disciplina: Prática Profissional em Programação Web
Sprint: Sprint 8
Data: sexta-feira, 15 maio.

# Objetivo da Sprint

A Sprint 8 tem como objetivo principal permitir a evolução das ideias sem perda de rastreabilidade e fornecer aos usuários comuns uma visão clara do seu impacto na plataforma. Serão desenvolvidas duas funcionalidades estratégicas: implementar um sistema de versionamento de ideias que permita aos autores editar título, descrição ou categoria de suas próprias ideias (desde que não estejam em status "implementada"), salvando automaticamente versões anteriores e exibindo um histórico completo na página da ideia, garantindo transparência e rastreabilidade das alterações; e desenvolver um dashboard personalizado para usuários comuns (alunos e professores), que exiba estatísticas consolidadas de suas contribuições (ideias totais, por status, votos recebidos, comentários feitos, pontos acumulados e nível), além de um gráfico de evolução temporal de suas ideias e notificações personalizadas com sugestões de engajamento.

# Resumo da Reunião (Sprint Planning)

Durante a reunião da Sprint 8, a equipe definiu que o foco será na evolução colaborativa das ideias e no empoderamento dos usuários comuns por meio de métricas personalizadas. Foram priorizadas duas US que permitem ao usuário:

- Editar ideias já publicadas mantendo histórico de versões, permitindo que autores refinem suas propostas sem perder o registro original, com uma aba "Histórico" na página da ideia exibindo todas as alterações anteriores com data e autor. Administradores poderão visualizar o histórico de qualquer ideia para fins de auditoria.

- Visualizar um dashboard pessoal com métricas de impacto, mostrando total de ideias (com breakdown por status pendente/aprovada/convertida), votos recebidos, comentários feitos, pontos acumulados e nível do usuário, além de um gráfico de barras ou linhas mostrando a evolução das ideias ao longo do tempo. O dashboard também exibirá notificações recentes e sugestões personalizadas (ex: "Faltam 2 votos para sua ideia entrar no ranking da semana").

Também foi definido que essas funcionalidades exigirão ajustes no banco de dados (nova tabela versoes_ideias para armazenar o histórico, adição da coluna editada_em na tabela ideias e novos endpoints para versionamento), no back-end (novos endpoints REST para edição de ideias com versionamento, listagem de versões, e dashboard pessoal com métricas agregadas) e no front-end (nova aba "Histórico" na página ideia.html, nova página dashboard-usuario.html com gráficos Chart.js, e integração com o sistema de notificações existente). A equipe decidiu que o versionamento será automático e transparente para o usuário (apenas uma mensagem de confirmação ao editar, mas sem necessidade de preencher "motivo da alteração" inicialmente, podendo ser adicionado em versões futuras). O dashboard pessoal será acessível por um novo botão "Meu Dashboard" no cabeçalho da página principal (ao lado de "Meu Perfil") e utilizará os dados já existentes dos endpoints de gamificação e conquistas, complementados por novas consultas agregadas.

# Histórias de Usuário Selecionadas

As seguintes histórias de usuário foram priorizadas para esta sprint:

US21 – Histórico de versões das ideias

Como autor de uma ideia
Quero editar minha ideia após publicá-la, mantendo um histórico de alterações 
Para refinar a proposta sem perder o registro original.

US22 – Dashboard personalizado para usuário comum

Como usuário da plataforma
Quero ver um painel resumo com as minhas contribuições e tendências
Para acompanhar meu próprio impacto na plataforma.

Papéis da Equipe

| GABRIEL PEIXOTO DE OLIVEIRA BORBA | Scrum Master & Dev. Back-End |
| --- | --- |
| NATACHA KETLYN MACARINI ISIDORO | Product Owner |
| HENRIQUE BORDIGNON MARIANO DA SILVA | Documentação e Testes |
| JOÃO VITOR RODRIGUES DE LARA | Banco de Dados |
| LEVI MATHEUS MALACHOSKI | Front-End |
| JOÃO VITOR ALBANO DA SILVA PEDROSO | Apoiador no Back-End |
| LEONARDO DE OLIVEIRA FORTES | Interface e apoio Front-End |

Tecnologias Utilizadas

Front-end

- HTML / CSS / JavaScript

- Chart.js (gráficos do dashboard)

- html2canvas + jsPDF (exportação de relatórios)

Back-end

- Node.js

- Express

Banco de Dados

- PostgreSQL

Ferramentas

- VS Code

- GitHub

- BrModelo (planejamento de banco/rede)

Como Será Desenvolvido

As s funcionalidades da Sprint 8 serão desenvolvidas de forma incremental, garantindo integração entre front-end, back-end e banco de dados, seguindo a arquitetura cliente-servidor já estabelecida nas sprints anteriores. Todos os novos componentes serão integrados ao sistema existente do IdeaHub, mantendo a coerência com as funcionalidades já implementadas (como gamificação, notificações, perfil de usuário e dashboard administrativo). A implementação seguirá boas práticas de organização de código, separação de responsabilidades e reutilização de funções já existentes.

Tecnologias e padrões utilizados:

- Back-end: Node.js com Express para criação dos novos endpoints REST (edição de ideia com versionamento, listagem de versões de uma ideia, dashboard pessoal com métricas agregadas e sugestões personalizadas), utilizando middlewares para autenticação e validação de permissões (apenas autor ou admin podem editar, qualquer usuário logado pode ver seu próprio dashboard).

- Banco de dados: PostgreSQL com nova tabela versoes_ideias (id, id_ideia, titulo, descricao, categoria_id, alterado_por, data_alteracao), adição da coluna editada_em na tabela ideias (timestamp da última edição), e criação de índices para consultas de histórico e dashboard.

- Front-end: HTML5, CSS3 e JavaScript Vanilla para manipulação do DOM, integrando:

  - Na página ideia.html: nova aba "Histórico" (apenas se houver versões ou se o usuário for admin/autor), com listagem de versões anteriores em ordem cronológica decrescente.

  - Na página index.html: novo botão "Meu Dashboard" no cabeçalho (ao lado de "Meu Perfil"), que redireciona para dashboard-usuario.html.

  - Nova página dashboard-usuario.html: cards de estatísticas, gráfico de evolução, lista de notificações recentes e sugestões personalizadas.

- Visualização de dados: Chart.js para renderização do gráfico de evolução de ideias ao longo do tempo (últimos 12 meses).

- Versionamento automático: Ao salvar uma edição, o sistema primeiro copia o estado atual da ideia para a tabela versoes_ideias e depois aplica as alterações na tabela ideias. A operação é feita dentro de uma transação (BEGIN/COMMIT) para garantir atomicidade.

Organização do desenvolvimento:

- Modelagem de dados e criação das tabelas será a primeira atividade, executada em paralelo com a preparação do ambiente de homologação.

- Histórico de versões das ideias (US21) será desenvolvido primeiro, pois envolve alterações no backend (edição com versionamento) e no front-end (nova aba).

- Dashboard personalizado para usuário comum (US22) será desenvolvido em sequência, aproveitando os dados já existentes de gamificação e conquistas.

- Integração e testes ocorrerão após a conclusão de ambas as US, com a participação de usuários piloto (alunos e professores) validando a usabilidade do histórico de versões e do dashboard pessoal.

- Todos os novos estilos CSS serão adicionados ao style.css existente, e as novas funções JavaScript serão organizadas em módulos separados (versoes.js, dashboard-usuario.js) para facilitar a manutenção.

Cronograma da Sprint

| Atividade | Responsável | Início | Fim |
| --- | --- | --- | --- |
| Planejamento | Devs Full Stack | 15/05/2026 | 16/05/2026 |
| Histórico de versões das ideias | Devs Back e Front | 16/05/2026 | 17/05/2026 |
| Dashboard personalizado | Devs Back e Front | 17/05/2026 | 18/05/2026 |
| Integração e testes | Equipe | 18/05/2026 | 19/05/2026 |
| Testes de integração e usabilidade | Equipe | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| Correção de Bugs | Equipe | 20/05/2026 | 21/05/2026 |

Estratégia de Testes

- Testes unitários (backend)

- Testes de integração

- Testes de usabilidade (com usuários piloto)

- Testes de carga (opcional – pode ser postergado)

- Critérios de aceitação para deploy

Entregáveis da Sprint

Ao término da Sprint 8, é esperado fornecer:

✔ Histórico de versões das ideias

✔ Dashboard personalizado para usuário comum

✔ Documentação técnica atualizada:

✔ Cobertura de testes:

Considerações Finais

A Sprint 8 representa um passo importante na evolução colaborativa das ideias e no empoderamento dos usuários comuns do IdeaHub, pois adiciona um sistema de versionamento que permite aos autores refinar suas propostas sem perder o registro original, garantindo transparência e rastreabilidade, e um dashboard pessoal que fornece aos alunos e professores métricas claras sobre seu impacto na plataforma, incentivando a participação contínua por meio de sugestões personalizadas. As duas US são complementares e se integram harmoniosamente às funcionalidades existentes (gamificação, notificações, perfil de usuário).

A equipe está alinhada quanto às responsabilidades e ao cronograma. O PO e o gestor de inovação acompanharão as daily meetings para garantir que os requisitos sejam atendidos. Caso haja qualquer desvio significativo, um plano de contingência (com remanejamento de recursos ou redução de escopo não crítico) será acionado.