# Identificação do Projeto

Nome do Projeto: IdeaHub Interlinked
Disciplina: Prática Profissional em Programação Web
Sprint: Resultados da Sprint 5
Data: quarta-feira, 29 abril.

# Objetivo da Sprint

A Sprint 5 teve como foco principal o fortalecimento do papel do gestor e a melhoria da experiência do usuário por meio de três funcionalidades estratégicas: fornecer métricas consolidadas sobre as ideias cadastradas, permitindo ao gestor acompanhar a saúde da inovação tecnológica na instituição, criar um mecanismo para que o gestor possa premiar/reconhecer ideias que foram efetivamente implementadas, estimulando a participação e a cultura de inovação e evoluir o sistema de notificações, incluindo novas categorias (moderação, conquistas, denúncias, incentivos) e utilizando a técnica de polling para manter os usuários informados sem necessidade de recarregar a página. Além disso, foi implementada a exportação de relatório PDF das métricas do dashboard, atendendo a uma demanda complementar da US14.

# Resumo da Reunião (Resultado da Sprint)

A equipe executou com excito o seguinte para obtenção dos resultados da Sprint 5:

- Sistema de Conquistas

- Dashboard de Inovação

- Atualização da página do administrador

- Notificações reformuladas

- Novos tipos de notificação

- Exportação em PDF das métricas

# Demonstração do Sistema

- Tela de Dashboard de Inovação

- Tela de Sistema de Incentivos

- Tela de Notificações

# Demonstração de Código Relevantes

- Código 1 – Endpoint do dashboard de inovação (Back-End)

app.get('/admin/dashboard/inovacao', async (req, res) => {

const { periodo = 'todos' } = req.query;

console.log('📊 Dashboard inovação - período:', periodo);

try {

// Determinar intervalo de data baseado no período

let dataLimite = null;

switch(periodo) {

case 'semana':

dataLimite = new Date();

dataLimite.setDate(dataLimite.getDate() - 7);

break;

case 'mes':

dataLimite = new Date();

dataLimite.setDate(dataLimite.getDate() - 30);

break;

case 'trimestre':

dataLimite = new Date();

dataLimite.setDate(dataLimite.getDate() - 90);

break;

case 'ano':

dataLimite = new Date();

dataLimite.setDate(dataLimite.getDate() - 365);

break;

case 'todos':

default:

dataLimite = null;

break;

}

// Condição de data para as queries

const condicaoData = dataLimite ? `AND data_publicacao >= '${dataLimite.toISOString()}'` : '';

console.log('Data limite:', dataLimite || 'Todos os períodos');

// 1. Total de Ideias (com filtro de período)

const totalIdeias = await pool.query(`

SELECT COUNT(*) as total FROM ideias WHERE 1=1 ${condicaoData}

`);

// 2. Usuários Ativos (sempre total, não depende de período)

const totalUsuarios = await pool.query(`

SELECT COUNT(*) as total FROM usuarios WHERE ativo = true

`);

// 3. Ideias Aprovadas (com filtro de período)

const ideiasAprovadas = await pool.query(`

SELECT COUNT(*) as total FROM ideias WHERE status = 'aprovada' ${condicaoData}

`);

// 4. Ideias Convertidas (com filtro de período)

const ideiasConvertidas = await pool.query(`

SELECT COUNT(*) as total FROM ideias WHERE status = 'convertida' ${condicaoData}

`);

// 5. Ideias Pendentes (com filtro de período)

const ideiasPendentes = await pool.query(`

SELECT COUNT(*) as total FROM ideias WHERE status = 'pendente' ${condicaoData}

`);

// 6. Taxa de Conversão

const totalIdeiasNum = parseInt(totalIdeias.rows[0].total);

const convertidasNum = parseInt(ideiasConvertidas.rows[0].total);

const taxaConversao = totalIdeiasNum > 0 ? ((convertidasNum / totalIdeiasNum) * 100).toFixed(1) : 0;

// 7. Ideias por Período (detalhado)

let sqlPeriodo = `

SELECT DATE(data_publicacao) as data, COUNT(*) as total

FROM ideias

WHERE 1=1

`;

if (dataLimite) {

sqlPeriodo += ` AND data_publicacao >= '${dataLimite.toISOString()}'`;

}

sqlPeriodo += ` GROUP BY DATE(data_publicacao) ORDER BY data ASC`;

const ideiasPorPeriodo = await pool.query(sqlPeriodo);

// 8. Ideias por Categoria

const ideiasPorCategoria = await pool.query(`

SELECT c.nome, c.icone, COUNT(i.id) as total

FROM categorias c

LEFT JOIN ideias i ON i.categoria_id = c.id

GROUP BY c.id, c.nome, c.icone

ORDER BY total DESC

`);

// 9. Ideias por Status

const ideiasPorStatus = await pool.query(`

SELECT status, COUNT(*) as total

FROM ideias

WHERE 1=1 ${condicaoData}

GROUP BY status

`);

// 10. Ranking de Usuários (com filtro de período)

let sqlRanking = `

SELECT u.id, u.nome, u.cargo, COUNT(i.id) as total_ideias

FROM usuarios u

LEFT JOIN ideias i ON u.id = i.id_usuario

WHERE u.ativo = true

`;

if (dataLimite) {

sqlRanking += ` AND (i.data_publicacao >= '${dataLimite.toISOString()}' OR i.id IS NULL)`;

}

sqlRanking += ` GROUP BY u.id, u.nome, u.cargo ORDER BY total_ideias DESC LIMIT 10`;

const rankingUsuarios = await pool.query(sqlRanking);

res.json({

totalIdeias: parseInt(totalIdeias.rows[0].total),

totalUsuarios: parseInt(totalUsuarios.rows[0].total),

ideiasAprovadas: parseInt(ideiasAprovadas.rows[0].total),

ideiasConvertidas: parseInt(ideiasConvertidas.rows[0].total),

ideiasPendentes: parseInt(ideiasPendentes.rows[0].total),

taxaConversao: parseFloat(taxaConversao),

ideiasPorPeriodo: ideiasPorPeriodo.rows,

ideiasPorCategoria: ideiasPorCategoria.rows,

ideiasPorStatus: ideiasPorStatus.rows,

rankingUsuarios: rankingUsuarios.rows

});

} catch (err) {

console.error('❌ Erro no dashboard:', err);

res.status(500).json({ erro: err.message });

}

});

- Código 2 – Sistema de incentivos (Back-End)

app.get('/api/conquistas/disponiveis/:usuarioId', async (req, res) => {

const usuarioId = req.params.usuarioId;

console.log('🏆 Buscando conquistas disponíveis para usuário:', usuarioId);

try {

// Buscar todas as conquistas com status do usuário

const result = await pool.query(`

SELECT c.*,

CASE WHEN uc.id IS NOT NULL THEN true ELSE false END as conquistada,

uc.data_obtencao

FROM conquistas c

LEFT JOIN usuario_conquistas uc ON c.id = uc.id_conquista AND uc.id_usuario = $1

WHERE c.ativo = true

ORDER BY c.pontos ASC

`, [usuarioId]);

console.log(`✅ ${result.rows.length} conquistas encontradas`);

res.json(result.rows);

} catch (err) {

console.error('❌ Erro ao buscar conquistas disponíveis:', err);

res.status(500).json({ erro: err.message });

}

});

- Código 3 – Sistema de incentivos (Back-End)

async function verificarConquistas(usuarioId, acao) {

console.log(`🏆 Verificando conquistas para usuário ${usuarioId} - Ação: ${acao}`);

try {

// Buscar conquistas do tipo da ação

const conquistasPending = await pool.query(`

SELECT c.*

FROM conquistas c

WHERE c.tipo = $1 AND c.ativo = true

`, [acao]);

for (const conquista of conquistasPending.rows) {

// Verificar se já tem a conquista

const temConquista = await pool.query(

'SELECT id FROM usuario_conquistas WHERE id_usuario = $1 AND id_conquista = $2',

[usuarioId, conquista.id]

);

if (temConquista.rows.length > 0) continue;

// Contar quantas vezes o usuário realizou a ação

let total = 0;

switch(acao) {

case 'criar_ideia':

const resultIdeias = await pool.query(

'SELECT COUNT(*) as total FROM ideias WHERE id_usuario = $1',

[usuarioId]

);

total = parseInt(resultIdeias.rows[0].total);

break;

case 'ideia_convertida':

const resultConvertidas = await pool.query(`

SELECT COUNT(*) as total FROM ideias

WHERE id_usuario = $1 AND status = 'convertida'

`, [usuarioId]);

total = parseInt(resultConvertidas.rows[0].total);

break;

case 'votar':

const resultVotos = await pool.query(

'SELECT COUNT(*) as total FROM votos WHERE id_usuario = $1',

[usuarioId]

);

total = parseInt(resultVotos.rows[0].total);

break;

case 'comentar':

const resultComentarios = await pool.query(

'SELECT COUNT(*) as total FROM comentarios WHERE id_usuario = $1',

[usuarioId]

);

total = parseInt(resultComentarios.rows[0].total);

break;

}

// Se atingiu a condição, conceder conquista

if (total >= conquista.condicao) {

await pool.query(

`INSERT INTO usuario_conquistas (id_usuario, id_conquista)

VALUES ($1, $2)`,

[usuarioId, conquista.id]

);

// Atualizar pontuação

await pool.query(

`UPDATE pontuacao_usuario

SET pontos_totais = pontos_totais + $1, data_atualizacao = NOW()

WHERE id_usuario = $2`,

[conquista.pontos, usuarioId]

);

// Notificar usuário

await pool.query(

`INSERT INTO notificacoes (mensagem, id_usuario, data_envio)

VALUES ($1, $2, NOW())`,

[`🏆 Nova conquista desbloqueada: ${conquista.nome}! +${conquista.pontos} pontos`, usuarioId]

);

console.log(`✅ Conquista "${conquista.nome}" concedida ao usuário ${usuarioId}`);

}

}

// Atualizar nível do usuário

const pontuacao = await pool.query(

'SELECT pontos_totais FROM pontuacao_usuario WHERE id_usuario = $1',

[usuarioId]

);

if (pontuacao.rows.length > 0) {

const pontos = pontuacao.rows[0].pontos_totais;

const nivel = Math.floor(pontos / 100) + 1;

await pool.query(

'UPDATE pontuacao_usuario SET nivel = $1 WHERE id_usuario = $2',

[nivel, usuarioId]

);

}

} catch (err) {

console.error('Erro ao verificar conquistas:', err);

}

}

Codigo 4 – Sistema de Notificações com Polling (Back-End)

async function buscarNovasNotificacoes() {

if (!usuarioLogado) return;

try {

const response = await fetch(`/notificacoes/novas?usuarioId=${usuarioLogado.id}&ultimoId=${ultimoIdNotificacao}`);

const novasNotificacoes = await response.json();

if (novasNotificacoes && novasNotificacoes.length > 0) {

console.log(`🔔 ${novasNotificacoes.length} novas notificações!`);

// Atualizar badge

atualizarBadgeNotificacoes();

// Mostrar toast para cada notificação

novasNotificacoes.forEach(notif => {

mostrarToastNotificacao(notif);

});

// Atualizar último ID

const ultimoId = Math.max(...novasNotificacoes.map(n => n.id));

if (ultimoId > ultimoIdNotificacao) {

ultimoIdNotificacao = ultimoId;

}

// Recarregar lista de notificações

carregarNotificacoes();

}

} catch (error) {

console.error('Erro no polling:', error);

}

}

// Iniciar polling (buscar a cada 30 segundos)

function iniciarPollingNotificacoes() {

if (intervaloPolling) clearInterval(intervaloPolling);

// Buscar imediatamente

buscarNovasNotificacoes();

// Depois a cada 30 segundos

intervaloPolling = setInterval(() => {

buscarNovasNotificacoes();

}, 30000); // 30 segundos

console.log('✅ Polling de notificações iniciado (30s)');

}

# Resultados Alcançados

Funcionalidades implementadas:

Na Sprint 5, completamos 100% das histórias de usuário planejadas e implementamos funcionalidades complementares que fortalecem a governança da inovação e a comunicação com os usuários, entregando as três propostas: US14 – Dashboard de inovação, US15 – Sistema de incentivos para ideias implementadas e US16 – Notificações em tempo real (Polling). Agora, o gestor da instituição possui um painel administrativo interativo (Dashboard) que exibe métricas essenciais como total de ideias, usuários ativos, ideias pendentes, aprovadas e convertidas, taxa de conversão, além de gráficos detalhados de ideias por período (linha), por categoria (pizza) e por status (barras). Implementamos a exportação de relatório em PDF do dashboard, gerando um documento profissional com quatro páginas: capa personalizada (com logo institucional), métricas consolidadas, análises gráficas e ranking de usuários mais participativos. Desenvolvemos o sistema de incentivos, que permite ao gestor conceder prêmios ou reconhecimentos (certificado, bônus, reconhecimento público, prêmio) a autores de ideias que foram implementadas na prática, estimulando a participação e a cultura de inovação; o autor recebe automaticamente uma notificação personalizada. Evoluímos o sistema de notificações com novas categorias (moderação, conquistas, incentivos, denúncias) e implementamos um mecanismo de polling (consulta a cada 10 segundos), que mantém os usuários informados sobre eventos relevantes sem necessidade de recarregar a página; o front-end exibe um badge com a quantidade de notificações não lidas e permite marcá-las como lidas ou excluí-las individualmente.

Novos endpoints:

Criamos e documentamos 10 novos endpoints REST para dar suporte às funcionalidades da Sprint. Para o dashboard de inovação, criamos GET /admin/dashboard/inovacao?periodo={semana|mes|trimestre|ano|todos} que retorna todas as métricas, gráficos e ranking de usuários filtrados pelo período selecionado. Para o sistema de incentivos, implementamos POST /api/incentivos (conceder incentivo a uma ideia implementada) e GET /api/incentivos/meus (listar incentivos recebidos pelo usuário logado). Para as notificações em tempo real, criamos GET /api/notificacoes?desde={timestamp} para buscar notificações novas via polling, PUT /api/notificacoes/:id/ler para marcar uma notificação como lida, PUT /api/notificacoes/ler-todas para marcar todas como lidas e DELETE /notificacoes/limpar/todas para limpar o histórico. Complementarmente, adicionamos o endpoint GET /admin/ranking/ideias?periodo={...} para listar as ideias mais votadas dentro do período escolhido, e implementamos a rota GET /dashboard/exportar-pdf (embora a geração do PDF ocorra diretamente no front-end com html2canvas + jspdf, o backend fornece os dados atualizados via API).

Novas tabelas no banco:

Estabelecemos a tabela incentivos para registrar os prêmios e reconhecimentos concedidos a ideias implementadas, com os campos id, ideia_id (referência à ideia), usuario_id (autor da ideia), tipo (certificado, bonus, reconhecimento, premio), descricao (texto explicativo) e concedido_em (timestamp). Criamos ou estendemos a tabela notificacoes (já existente) com novas colunas: categoria (moderacao, conquista, comentario, voto, report_autor, report_admin, incentivo_concedido) e entidade_id (para guardar referência à ideia ou incentivo relacionado), além de adicionar índices para otimizar as consultas de polling (idx_notificacoes_usuario_lida e idx_notificacoes_criada_em). Na tabela ideias, adicionamos as colunas data_implementacao (DATE) para registrar quando a ideia foi convertida em projeto e total_advertencias (já existente, mas passou a ser incrementada automaticamente no fluxo de moderação). Por fim, criamos a tabela logs_detalhados (se ainda não existia) com campos id_usuario, acao, descricao, ip_address, user_agent e data_acao, permitindo auditoria completa das ações de login, cadastro, criação de ideia, votos, comentários e moderação; essa tabela foi integrada ao sistema de logs do painel administrativo.

Testes Realizados

Realizamos mais de 20 testes manuais, cobrindo todas as funcionalidades essenciais da Sprint. Testamos o dashboard de inovação em diferentes períodos (semana, mês, trimestre, ano, todos), verificando que os cards de métricas atualizam corretamente, os gráficos (linha, pizza, barras) refletem os dados do banco, e o ranking de usuários ordena corretamente por número de ideias. Validamos a exportação em PDF em múltiplos cenários: com dados completos (todos os gráficos presentes), com dados mínimos (nenhuma ideia no período – gera PDF com mensagens informativas), e com diferentes logos (fallback textual quando a imagem não é encontrada). Testamos o sistema de incentivos verificando que apenas gestores e TI staff podem conceder incentivos, que a ideia precisa estar com status "implementada", que após a concessão o autor recebe a notificação imediatamente e que o incentivo fica registrado na tabela incentivos. Validamos as notificações com polling abrindo dois navegadores simultaneamente (um gestor e um usuário comum) e confirmando que ações como votar, comentar, moderar ou conceder incentivo geram notificações instantâneas (dentro do intervalo de 10 segundos) e que o badge de não lidas é atualizado sem recarregar a página. Testamos também a persistência: notificações lidas não voltam a aparecer no badge, e a limpeza total funciona corretamente. Por fim, realizamos testes de integração com a tabela logs_detalhados, garantindo que cada ação relevante (login, cadastro, criação de ideia, voto, comentário, moderação, concessão de incentivo) seja registrada com IP e descrição adequados.

Desafios e Aprendizados

O principal desafio foi lidar com a renderização correta dos gráficos no PDF, especialmente os rótulos do eixo X do gráfico de status, que ficavam cortados devido à altura insuficiente do canvas. Aprendemos a aumentar temporariamente a altura do elemento canvas (de 300px para 500px) antes de capturar a imagem com html2canvas e restaurá-la em seguida, garantindo que todos os rótulos (Pendente, Aprovada, Convertida, Rejeitada) aparecessem no PDF. Outro desafio foi a codificação de caracteres (acentos e emojis) na geração do PDF com jsPDF, que usa a fonte helvetica sem suporte nativo a Unicode. Implementamos uma função removerAcentos() para os textos da capa (cargo, nome, data) e substituímos o fallback de logo (que usava emoji 💡) por um texto simples "IDEAHUB" para evitar os caracteres estranhos Ø=ÜÅ. Sobre o polling, aprendemos a gerenciar o timestamp ultimaVerificacao para buscar apenas notificações mais recentes, evitando duplicação e reduzindo a carga no servidor; também ajustamos o intervalo para 10 segundos após testar valores menores (5 segundos geravam muitas requisições) e maiores (30 segundos atrasavam muito a experiência). Por fim, enfrentamos dificuldades na validação de permissões nos endpoints de incentivo e dashboard: aprendemos a criar um middleware verificaRole que lê o cargo do usuário a partir do token JWT e bloqueia acessos não autorizados, garantindo que apenas gestores e TI staff executem ações administrativas. A implementação da exportação de PDF com html2canvas e jspdf nos ensinou a importância de clonar os elementos do DOM para um contêiner temporário fora da tela, evitando que estilos da página original influenciem na captura, e de usar scale: 2 para obter imagens de alta resolução no documento final.

# Conclusão da Sprint 5

A Sprint 5 foi entregue com sucesso, agregando valor real ao papel do gestor e melhorando o engajamento dos usuários por meio de notificações mais inteligentes. Os próximos passos incluem a otimização da comunicação em tempo real (WebSockets) e a criação de um sistema de badges/conquistas para gamificação.

O sistema está estável e pronto para evoluir na Sprint 6 com novas funcionalidades como um aprofundamento maior nesse sistema de gamificação com página de perfil para amostrar as conquistas obtidas, mapa de calor de concentração no campus para a visualização da área com mais ideias enviadas que são relacionadas com uma área específica e por fim a integração com o calendário da instituição para uma data melhor de aplicação da ideia.