# Identificação do Projeto

Nome do Projeto: IdeaHub
Disciplina: Prática Profissional em Programação Web
Sprint: Sprint 2
Data: sexta-feira, 27 mar.

# Objetivo da Sprint

A Sprint 2 tem como objetivo aprimorar a experiência do usuário, permitindo a visualização, votação e busca de ideias, tornando o sistema mais interativo e funcional.

Essa etapa foca na priorização de ideias e facilidade de navegação, aproximando o sistema de um ambiente real de gestão de inovação.

# Resumo da Reunião (Sprint Planning)

Durante a reunião da Sprint 2, a equipe definiu que o foco será na evolução das funcionalidades já existentes, adicionando mecanismos de interação e consulta.

Foram priorizadas funcionalidades que permitem ao usuário:

- Visualizar ideias cadastradas

- Votar em ideias

- Buscar ideias específicas

Também foi definido que essas funcionalidades exigirão ajustes no banco de dados, no back-end e no front-end, garantindo integração completa do sistema.

# Histórias de Usuário Selecionadas

As seguintes histórias de usuário foram priorizadas para esta sprint:

US05 – Visualizar ideias cadastradas

Como usuário da plataforma

Quero visualizar as ideias registradas na plataforma

Para conhecer propostas de melhoria tecnológica.

US06 – Votar em ideias

Como usuário da plataforma

Quero votar em ideias cadastradas

Para ajudar a priorizar as melhores propostas.

US07 – Buscar ideias

Como usuário da plataforma

Quero pesquisar ideias

Para encontrar propostas específicas.

Papéis da Equipe

| GABRIEL PEIXOTO DE OLIVEIRA BORBA | Scrum Master & Dev. Back-End |
| --- | --- |
| NATACHA KETLYN MACARINI ISIDORO | Product Owner |
| HENRIQUE BORDIGNON MARIANO DA SILVA | Documentação e Testes |
| JOÃO VITOR RODRIGUES DE LARA | Banco de Dados |
| LEVI MATHEUS MALACHOSKI | Front-End |
| JOÃO VITOR ALBANO DA SILVA PEDROSO | Apoiador no Back-End |
| LEONARDO DE OLIVEIRA FORTES | Interface e apoio Front-End |

Tecnologias Utilizadas

Front-end

- HTML

- CSS

- JavaScript

Back-end

- Node.js

- Express

Banco de Dados

- MySQL

- XAMPP (Possivelmente migrando para o PostgreSQL https://www.postgresql.org/, por motivos de + profissionalismo)

Ferramentas

- VS Code

- GitHub (opcional)

- BrModelo (planejamento de banco/rede)

Como Será Desenvolvido

As funcionalidades serão desenvolvidas de forma incremental, garantindo integração entre front-end, back-end e banco de dados, seguindo a arquitetura cliente-servidor já estabelecida no projeto. Todas as funcionalidades serão integradas ao sistema já existente, mantendo:

- Uso de JavaScript para manipulação do DOM

- Comunicação com o back-end via API REST

- Persistência de dados no banco MySQL.

A implementação seguirá boas práticas de organização de código, separação de responsabilidades e reutilização de funções já existentes.

Cronograma da Sprint

| Atividade | Responsavel | Inicio | Fim |
| --- | --- | --- | --- |
| Planejamento | Equipe | 26/03/2026 | 27/03/2026 |
| Novo PostgreSQL | Dev Back-End | 28/03/2026 | 29/03/2026 |
| Visualização da ideia | Dev Back-End | 29/03/2026 | 30/03/2026 |
| Votação das ideias | Devs Full Stack | 30/03/2026 | 31/03/2026 |
| Buscar ideias | Dev Front-End | 31/03/2026 | 01/04/2026 |
| Teste | Equipe | 01/04/2026 | 02/04/2026 |

Estratégia de Testes

- Testar carregamento de ideias

- Testar votação (incremento correto)

- Testar busca com diferentes termos

- Validar comportamento com múltiplos usuários

Deploy / Produção

Nesta fase, o sistema continuará em ambiente local (localhost), sendo considerado como “produção simulada”.

A versão final pode ser disponibilizada online ou apresentada presencialmente.

Entregáveis da Sprint

Ao término da Sprint 2, é esperado fornecer:

✔ Sistema de visualização de ideias aprimorado

✔ Sistema de votação funcional

✔ Campo de busca de ideias

✔ Interface mais interativa

✔ Código atualizado do sistema

Considerações Finais

A Sprint 2 representa uma evolução significativa do sistema, adicionando funcionalidades essenciais para interação entre usuários e priorização de ideias.

Essas melhorias tornam o IdeaHub mais eficiente como ferramenta de gestão de inovação dentro da instituição.