# Identificação do Projeto

Nome do Projeto: IdeaHub
Disciplina: Prática Profissional em Programação Web
Sprint: Sprint 4
Data: sexta-feira, 10 abril.

# Objetivo da Sprint

A Sprint 4 tem como objetivo consolidar o IdeaHub como uma plataforma completa de gestão de inovação, adicionando funcionalidades de documentação técnica, planejamento de infraestrutura e gestão avançada de usuários. Com base nas demandas das equipes de TI e gestores, identificamos a necessidade de documentar projetos de infraestrutura de forma estruturada, permitir o planejamento detalhado de redes e recursos, e oferecer ferramentas mais robustas para gerenciar usuários e permissões.

Estas funcionalidades visam transformar o IdeaHub em uma ferramenta essencial não apenas para coleta de ideias, mas também para o planejamento e execução de projetos de infraestrutura de TI.

# Resumo da Reunião (Sprint Planning)

Durante a reunião da Sprint 4, a equipe definiu que o foco será na consolidação do IdeaHub como uma ferramenta completa de gestão de inovação, adicionando funcionalidades de documentação técnica, planejamento de infraestrutura e gestão avançada de usuários.

Foram priorizadas funcionalidades que permitem ao usuário:

- Documentar projeto de infraestrutura com especificações técnicas, anexos e versionamento

- Planejar rede com cadastro de equipamentos, alocação de IPs e diagrama interativo

- Gerenciar usuários com dashboard de atividades, logs detalhados e permissões granulares

Também foi definido que essas funcionalidades exigirão ajustes no banco de dados (novas tabelas de documentação, equipamentos e logs), no back-end (novos endpoints REST) e no front-end (integração com a página de projetos existente), garantindo integração completa do sistema. A equipe decidiu que o diagrama de rede será implementado inicialmente de forma simplificada, com evolução planejada para sprints futuras.

# Histórias de Usuário Selecionadas

As seguintes histórias de usuário foram priorizadas para esta sprint:

US11 – Documentar projeto de infraestrutura

Como equipe de TI

Quero documentar o projeto de rede

Para organizar a implementação da solução.

US12 – Planejamento de rede

Como equipe de TI

Quero planejar redes dentro do sistema

Para organizar a infraestrutura tecnológica.

US13 – Gerenciar usuários

Como administrador

Quero gerenciar usuários da plataforma

Para manter o controle de acesso.

Papéis da Equipe

| GABRIEL PEIXOTO DE OLIVEIRA BORBA | Scrum Master & Dev. Back-End |
| --- | --- |
| NATACHA KETLYN MACARINI ISIDORO | Product Owner |
| HENRIQUE BORDIGNON MARIANO DA SILVA | Documentação e Testes |
| JOÃO VITOR RODRIGUES DE LARA | Banco de Dados |
| LEVI MATHEUS MALACHOSKI | Front-End |
| JOÃO VITOR ALBANO DA SILVA PEDROSO | Apoiador no Back-End |
| LEONARDO DE OLIVEIRA FORTES | Interface e apoio Front-End |

Tecnologias Utilizadas

Front-end

- HTML

- CSS

- JavaScript

Back-end

- Node.js

- Express

Banco de Dados

- PostgreSQL

Ferramentas

- VS Code

- GitHub

- BrModelo (planejamento de banco/rede)

Como Será Desenvolvido

As funcionalidades da Sprint 4 serão desenvolvidas de forma incremental, garantindo integração entre front-end, back-end e banco de dados, seguindo a arquitetura cliente-servidor já estabelecida nas sprints anteriores. Todos os novos componentes serão integrados ao sistema existente do IdeaHub, mantendo a coerência com as funcionalidades já implementadas. A implementação seguirá boas práticas de organização de código, separação de responsabilidades e reutilização de funções já existentes.

Tecnologias e padrões utilizados:

- Back-end: Node.js com Express para criação dos novos endpoints REST (documentação, planejamento de rede, logs de usuários), utilizando middlewares para autenticação e validação de permissões

- Banco de dados: PostgreSQL com novas tabelas documentacao, equipamentos_rede, logs_auditoria_detalhado e permissoes

- Front-end: HTML5, CSS3 e JavaScript Vanilla para manipulação do DOM, integrando os novos módulos às páginas existentes de projetos

- Diagrama de rede: Utilização da biblioteca Canvas API ou SVG para diagrama interativo

- Exportação: Biblioteca jsPDF para geração de PDFs

- Upload de arquivos: Multer para gerenciar uploads de documentação

Cronograma da Sprint

| Atividade | Responsavel | Início | Fim |
| --- | --- | --- | --- |
| Planejamento | Equipe | 11/04/2026 | 12/04/2026 |
| Documentar projeto de infraaestrutura | Devs Full Stack | 12/04/2026 | 13/04/2026 |
| Planejamento de rede | Devs Full Stack | 13/04/2026 | 14/04/2026 |
| Gerenciar usuarios | Devs Full Stack | 14/04/2026 | 15/04/2026 |
| Teste | Equipe | 15/04/2026 | 16/04/2026 |
| Homologação e ajustes finos | Equipe | 16/04/2026 | 17/04/2026 |

Estratégia de Testes

- Teste de documentação

- Teste de planejamento de rede

- Teste de logs e permissões

- Teste de segurança

- Teste de integração

- Teste de performance

- Teste de upload

Entregáveis da Sprint

Ao término da Sprint 4, é esperado fornecer:

✔ Módulo completo de documentação técnica de projetos

✔ Sistema de versionamento de documentação

✔ Upload e gerenciamento de arquivos anexos

✔ Exportação de documentação em PDF

✔ Módulo de planejamento de rede com CRUD de equipamentos

✔ Alocação de IPs com validação

✔ Diagrama de rede interativo

✔ Cálculo de orçamento por equipamento

✔ Relatório de planejamento em PDF

✔ Dashboard de atividades dos usuários

✔ Logs detalhados de ações com filtros

✔ Exportação de logs em CSV/Excel

✔ Gestão de permissões granulares

✔ Relatório de usuários inativos

✔ Novas tabelas no banco de dados

✔ Documentação da API atualizada

Considerações Finais

Para a Sprint 4, a US11 (Documentar projeto de infraestrutura) depende diretamente da estrutura de projetos existente na Sprint 3, sendo necessário que o projeto já tenha sido convertido a partir de uma ideia aprovada para que a documentação possa ser vinculada. A US12 (Planejamento de rede) requer que a US11 esteja funcional para que o planejamento seja associado à documentação técnica do projeto, garantindo a rastreabilidade das decisões arquiteturais.

A US13 (Gerenciar usuários) pode ser desenvolvida paralelamente às demais funcionalidades por ser independente, porém recomenda-se que os logs de auditoria capturem também as ações realizadas nas US11 e US12, o que exige integração entre os módulos. O diagrama de rede interativo será implementado inicialmente de forma simplificada utilizando Canvas API, com previsão de evolução para versão mais robusta em sprints futuras. A documentação da API deverá ser atualizada ao final da sprint com todos os novos endpoints implementados, incluindo os de documentação, planejamento de rede e gestão de logs. Por fim, a segurança dos uploads de arquivos deve ser prioridade, validando tipos permitidos e limites de tamanho para evitar vulnerabilidades.