# Identificação do Projeto

Nome do Projeto: IdeaHub
Disciplina: Prática Profissional em Programação Web
Sprint: Sprint 5
Data: sexta-feira, 16 abril.

# Objetivo da Sprint

A Sprint 5 tem como objetivo transformar o IdeaHub em uma plataforma de gestão da inovação com foco em análise de dados, engajamento de usuários e automação de processos. Com base nas demandas dos gestores e administradores, identificamos a necessidade de implementar um dashboard de inovação com indicadores avançados, um sistema de incentivos para recompensar usuários cujas ideias são implementadas, e um mecanismo de notificações push para manter os usuários engajados e informados sobre o progresso de suas contribuições. Estas funcionalidades visam fechar o ciclo de inovação: da ideia à implementação, com reconhecimento e engajamento contínuo.

# Resumo da Reunião (Sprint Planning)

Durante a reunião da Sprint 5, a equipe definiu que o foco será na consolidação do IdeaHub como uma plataforma de gestão da inovação, adicionando funcionalidades de analytics, gamificação e comunicação em tempo real.

Foram priorizadas funcionalidades que permitem ao usuário:

- Visualizar dashboards de inovação com indicadores de desempenho e tendências

- Receber incentivos e recompensas por ideias implementadas

- Ser notificado em tempo real sobre o progresso de suas contribuições

Também foi definido que essas funcionalidades exigirão ajustes no banco de dados (novas tabelas de incentivos, notificações push e métricas), no back-end (novos endpoints REST e WebSockets) e no front-end (novos componentes de dashboard e sistema de badges), garantindo integração completa do sistema. A equipe decidiu que o sistema de notificações será implementado inicialmente com polling (requisições periódicas) devido à simplicidade, com previsão de evolução para WebSockets em sprints futuras. O dashboard de inovação utilizará a biblioteca Chart.js para gráficos interativos, reutilizando a estrutura já existente no painel administrativo.

# Histórias de Usuário Selecionadas

As seguintes histórias de usuário foram priorizadas para esta sprint:

US14 – Dashboard de inovação

Como gestor da instituição

Quero visualizar métricas das ideias

Para acompanhar a inovação tecnológica.

US15 – Sistema de incentivos para ideias implementadas

Como gestor da instituição

Quero oferecer incentivos para ideias que sejam implementadas na prática

Para estimular a participação e inovação dentro da instituição.

US16 - Notificações em Tempo Real (Polling)

Como usuário da plataforma

Quero que as notificações sejam melhoradas e com novas categorias

Para os usuários se manterem mais atentos dentro da plataforma.

Papéis da Equipe

| GABRIEL PEIXOTO DE OLIVEIRA BORBA | Scrum Master & Dev. Back-End |
| --- | --- |
| NATACHA KETLYN MACARINI ISIDORO | Product Owner |
| HENRIQUE BORDIGNON MARIANO DA SILVA | Documentação e Testes |
| JOÃO VITOR RODRIGUES DE LARA | Banco de Dados |
| LEVI MATHEUS MALACHOSKI | Front-End |
| JOÃO VITOR ALBANO DA SILVA PEDROSO | Apoiador no Back-End |
| LEONARDO DE OLIVEIRA FORTES | Interface e apoio Front-End |

Tecnologias Utilizadas

Front-end

- HTML

- CSS

- JavaScript

Back-end

- Node.js

- Express

Banco de Dados

- PostgreSQL

Ferramentas

- VS Code

- GitHub

- BrModelo (planejamento de banco/rede)

Como Será Desenvolvido

As funcionalidades da Sprint 5 serão desenvolvidas de forma incremental, garantindo integração entre front-end, back-end e banco de dados, seguindo a arquitetura cliente-servidor já estabelecida nas sprints anteriores. Todos os novos componentes serão integrados ao sistema existente do IdeaHub, mantendo a coerência com as funcionalidades já implementadas. A implementação seguirá boas práticas de organização de código, separação de responsabilidades e reutilização de funções já existentes.

Tecnologias e padrões utilizados:

- Back-end: Node.js com Express para criação dos novos endpoints REST (dashboard, incentivos, notificações), utilizando middlewares para autenticação e validação de permissões

- Banco de dados: PostgreSQL com novas tabelas conquistas, pontuacao_usuario, notificacoes_push e logs_analytics

- Front-end: HTML5, CSS3 e JavaScript Vanilla para manipulação do DOM, integrando os novos gráficos ao dashboard existente

- Visualização de dados: Chart.js para renderização de gráficos interativos no dashboard

- Notificações: Polling com setInterval para buscar notificações a cada 30 segundos

- Exportação: Biblioteca jsPDF para geração de relatórios em PDF

Organização do desenvolvimento:

- O dashboard de inovação (US14) será desenvolvido primeiro por ser a base para as demais funcionalidades

- O sistema de incentivos (US15) será construído em sequência, dependendo das métricas do dashboard

- As notificações em tempo real (US16) serão implementadas por último, integrando-se aos sistemas existentes de notificações

- Todas as novas funções JavaScript serão adicionadas ao script.js existente, e os novos estilos ao style.css

Cronograma da Sprint

| Atividade | Responsavel | Início | Fim |
| --- | --- | --- | --- |
| Planejamento | Equipe | 18/04/2026 | 19/04/2026 |
| Documentar projeto de infraaestrutura | Devs Full Stack | 19/04/2026 | 20/04/2026 |
| Planejamento de rede | Devs Full Stack | 20/04/2026 | 21/04/2026 |
| Gerenciar usuarios | Devs Full Stack | 21/04/2026 | 22/04/2026 |
| Teste | Equipe | 22/04/2026 | 23/04/2026 |
| Homologação e ajustes finos | Equipe | 23/04/2026 | 24/04/2026 |

Estratégia de Testes

- Teste de dashboard de inovação

- Teste de incentivos

- Teste de notificações

- Teste de integração

- Teste de performance

- Teste de integração

Entregáveis da Sprint

Ao término da Sprint 4, é esperado fornecer:

✔ Dashboard de inovação com gráficos interativos

✔ Filtros por período (semana, mês, trimestre, ano)

✔ Exportação de relatório em PDF

✔ Ranking de usuários mais ativos

✔ Sstema de badges e conquistas (10+ badges)

✔ Pontuação automática por ações

✔ Selo "Idea Implementada" no perfil

✔ Histórico de conquistas do usuário

✔ Sistema de polling para notificações (30 segundos)

✔ Badge de notificações não lidas

✔ Som de alerta para novas notificações

✔ Marcar notificações como lidas em lote

✔ Categorias de notificações

✔ Novas tabelas no banco de dados

✔ Documentação da API atualizada

Considerações Finais

Para a Sprint 5, a US14 (Dashboard de Inovação) depende da estrutura de dados já existente nas tabelas ideias, votos, comentarios e projetos, sendo necessário que os dados estejam consistentes para que as métricas sejam calculadas corretamente. A US15 (Sistema de Incentivos) requer que a US14 esteja funcional para que o ranking de usuários mais ativos seja alimentado com dados precisos. A US16 (Notificações em Tempo Real) pode ser desenvolvida paralelamente às demais funcionalidades por ser independente, porém recomenda-se que a integração com o sistema de badges e conquistas seja feita ao final da sprint para garantir que as notificações de novas conquistas sejam disparadas corretamente. O sistema de polling será implementado com intervalo de 30 segundos para não sobrecarregar o servidor, com previsão de evolução para WebSockets em sprints futuras. A biblioteca Chart.js será utilizada para os gráficos do dashboard, reutilizando a estrutura já existente no painel administrativo. A documentação da API deverá ser atualizada ao final da sprint com todos os novos endpoints implementados, incluindo os de métricas, badges e notificações. Por fim, a atribuição de badges e pontuação deve ser feita de forma idempotente para evitar duplicidade, utilizando triggers no banco de dados ou verificações no backend.