# Identificação do Projeto

Nome do Projeto: IdeaHub
Disciplina: Prática Profissional em Programação Web
Sprint: Sprint 6
Data: quinta-feira, 30 abril.

# Objetivo da Sprint

A Sprint 6 tem como objetivo principal engajar os usuários por meio de gamificação e fornecer uma visão territorial da inovação para os gestores. Serão desenvolvidas duas funcionalidades estratégicas para incentivar a participação ativa dos usuários (alunos, professores, TI) através de um sistema de pontos, níveis e conquistas, tornando a experiência mais lúdica e recompensadora. Além disso a permissão que os gestores visualizem a concentração de ideias por localização física (campus, prédio, departamento), auxiliando na alocação de recursos e identificação de polos de inovação. Por fim, a sprint prevê a integração dessas novas funcionalidades com os módulos existentes (notificações, dashboard, perfil do usuário) e a garantia de que os dados históricos sejam compatíveis.

# Resumo da Reunião (Sprint Planning)

Durante a reunião da Sprint 6, a equipe definiu que o foco será na consolidação do IdeaHub como uma plataforma de inovação engajadora e com inteligência territorial, adicionando funcionalidades de gamificação e georreferenciamento de ideias. Foram priorizadas duas US que permitem ao usuário:

- Acumular pontos e subir de nível (gamificação) à medida que participa ativamente da plataforma, estimulando a criação de ideias, votos e comentários.

- Visualizar um mapa de calor que mostra a concentração de ideias por campus, prédio ou departamento, auxiliando os gestores na alocação de recursos e identificação de polos de inovação.

Também foi definido que essas funcionalidades exigirão ajustes no banco de dados (novas tabelas: pontuacao_usuario, historico_pontos, conquistas, usuario_conquistas e locais; além da coluna id_local na tabela ideias), no back-end (novos endpoints REST para pontuação, ranking semanal, cadastro de locais e consulta de dados para o mapa de calor) e no front-end (novos componentes de perfil com badge de nível, página “Minha Jornada”, e integração da biblioteca Leaflet com plugin de heatmap). A equipe decidiu que o sistema de gamificação será implementado com eventos assíncronos (para não impactar a performance das requisições principais) e que o mapa de calor usará a biblioteca Leaflet com tiles do OpenStreetMap (gratuita e sem custos de licença). Para a exportação da imagem do mapa, será utilizada a biblioteca html2canvas diretamente no front-end. O ranking semanal considerará as ações dos últimos 30 dias, garantindo que usuários ativos sejam reconhecidos continuamente.

# Histórias de Usuário Selecionadas

As seguintes histórias de usuário foram priorizadas para esta sprint:

US17 – Sistema de gamificação (pontuação e níveis)

Como usuário da plataforma
Quero acumular pontos e subir de nível ao participar ativamente
Para me sentir engajado e reconhecido pela comunidade.

US18 – Mapa de calor de inovação (georreferenciamento de ideias)

Como gestor da instituição
Quero visualizar um mapa de calor com a distribuição geográfica das ideias por campus, prédio ou departamento
Para identificar quais unidades da instituição mais contribuem com inovação e onde há concentração de demandas.

Papéis da Equipe

| GABRIEL PEIXOTO DE OLIVEIRA BORBA | Scrum Master & Dev. Back-End |
| --- | --- |
| NATACHA KETLYN MACARINI ISIDORO | Product Owner |
| HENRIQUE BORDIGNON MARIANO DA SILVA | Documentação e Testes |
| JOÃO VITOR RODRIGUES DE LARA | Banco de Dados |
| LEVI MATHEUS MALACHOSKI | Front-End |
| JOÃO VITOR ALBANO DA SILVA PEDROSO | Apoiador no Back-End |
| LEONARDO DE OLIVEIRA FORTES | Interface e apoio Front-End |

Tecnologias Utilizadas

Front-end

- HTML

- CSS

- JavaScript

Back-end

- Node.js

- Express

Banco de Dados

- PostgreSQL

Ferramentas

- VS Code

- GitHub

- BrModelo (planejamento de banco/rede)

Como Será Desenvolvido

As funcionalidades da Sprint 6 serão desenvolvidas de forma incremental, garantindo integração entre front-end, back-end e banco de dados, seguindo a arquitetura cliente-servidor já estabelecida nas sprints anteriores. Todos os novos componentes serão integrados ao sistema existente do IdeaHub, mantendo a coerência com as funcionalidades já implementadas (como o dashboard administrativo, o sistema de notificações e a gestão de usuários). A implementação seguirá boas práticas de organização de código, separação de responsabilidades e reutilização de funções já existentes.

Tecnologias e padrões utilizados:

- Back-end: Node.js com Express para criação dos novos endpoints REST (pontuação, ranking, cadastro de locais, consulta de dados para o mapa de calor), utilizando middlewares para autenticação e validação de permissões (apenas gestores podem cadastrar locais).

- Banco de dados: PostgreSQL com novas tabelas pontuacao_usuario, historico_pontos, conquistas, usuario_conquistas e locais; além da coluna id_local na tabela ideias (chave estrangeira opcional).

- Front-end: HTML5, CSS3 e JavaScript Vanilla para manipulação do DOM, integrando o novo painel de gamificação (badge de nível e página “Minha Jornada”) ao cabeçalho existente, e o mapa de calor ao dashboard administrativo.

- Mapas interativos: Leaflet.js com plugin leaflet.heat para renderização do mapa de calor, usando tiles do OpenStreetMap.

- Visualização de dados: Chart.js (já utilizado no dashboard) para eventuais gráficos de evolução de pontos do usuário.

- Exportação de imagem: Biblioteca html2canvas para capturar o mapa e gerar download em PNG.

- Eventos assíncronos: Para a pontuação, serão utilizados eventos internos do Node.js (EventEmitter) ou uma fila simples (setImmediate) para não bloquear as respostas das requisições principais (criar ideia, votar, comentar).

Organização do desenvolvimento:

- Modelagem de dados e criação das tabelas será a primeira atividade, executada em paralelo com a preparação do ambiente de homologação.

- Sistema de gamificação (US17) será desenvolvido em paralelo com o mapa de calor por subequipes distintas, pois são funcionalidades independentes. O backend da gamificação será concluído antes do frontend da página “Minha Jornada” para permitir testes antecipados.

- Mapa de calor (US18) terá seu backend (endpoints de locais e agregação de dados) desenvolvido primeiro, seguido pela integração do Leaflet no dashboard administrativo com os filtros interativos.

- Integração e testes ocorrerão após a conclusão de ambas as US, com a participação de usuários piloto (alunos, professores e gestores) validando a usabilidade do ranking, dos níveis e do mapa.

- Todos os novos estilos CSS serão adicionados ao style.css existente, e as novas funções JavaScript serão organizadas em módulos separados (gamificacao.js e mapaCalor.js) para facilitar a manutenção, sendo importados no admin.html e no index.html quando necessário.

Cronograma da Sprint

| Atividade | Responsavel | Início | Fim |
| --- | --- | --- | --- |
| Planejamento | Devs Full Stack | 01/05/2026 | 02/05/2026 |
| Gamificação | Devs Back e Front | 02/05/2026 | 03/05/2026 |
| Mapa de Calor | Devs Full Stack | 03/05/2026 | 04/05/2026 |
| Integração e testes | Equipe | 04/05/2026 | 05/05/2026 |
| Testes de integração e usabilidade | Equipe | 05/05/2026 | 06/05/2026 |
| Correção de Bugs | Equipe | 06/05/2026 | 07/05/2026 |

Estratégia de Testes

- Testes unitários (backend)

- Testes de integração

- Testes de usabilidade (com usuários piloto)

- Testes de carga (opcional – pode ser postergado)

- Critérios de aceitação para deploy

Entregáveis da Sprint

Ao término da Sprint 6, é esperado fornecer:

✔ Sistema de gamificação funcional

✔ Mapa de calor de inovação

✔ Documentação técnica atualizada:

✔ Cobertura de testes:

Considerações Finais

A Sprint 6 representa um marco importante na evolução do IdeaHub, pois adiciona elementos de gamificação que estimulam a participação contínua e uma ferramenta geoespacial inédita que auxiliará a gestão a tomar decisões baseadas em dados de localização. As duas US são complementares e não conflitam com outras funcionalidades existentes.

A equipe está alinhada quanto às responsabilidades e ao cronograma. O PO e o gestor de inovação acompanharão as daily meetings para garantir que os requisitos sejam atendidos. Caso haja qualquer desvio significativo, um plano de contingência (com remanejamento de recursos ou redução de escopo não crítico) será acionado.