# Identificação do Projeto

Nome do Projeto: IdeaHub
Disciplina: Prática Profissional em Programação Web
Sprint: Sprint 7
Data: sexta-feira, 8 maio.

# Objetivo da Sprint

A Sprint 7 tem como objetivo principal integrar a plataforma com o calendário acadêmico/institucional e acelerar a submissão de ideias por meio de templates padronizados. Serão desenvolvidas duas funcionalidades estratégicas: implementar um sistema de períodos de submissão que permita aos gestores vincular ideias e projetos a ciclos letivos ou orçamentários, possibilitando a análise sazonal da inovação e geração de relatórios automáticos ao final de cada período; e desenvolver uma biblioteca de templates de ideias que ofereça estruturas pré-definidas para categorias específicas (Infraestrutura de Rede, Software Educacional, Sustentabilidade, Acessibilidade, Melhoria de Processos), reduzindo a barreira de entrada para novos usuários e padronizando a qualidade das propostas submetidas.

# Resumo da Reunião (Sprint Planning)

Durante a reunião da Sprint 7, a equipe definiu que o foco será na estruturação temporal da inovação e na aceleração da submissão de ideias, adicionando funcionalidades de calendário acadêmico e templates. Foram priorizadas duas US que permitem ao usuário e ao gestor:

- Vincular ideias e projetos a períodos do calendário institucional, permitindo que gestores criem janelas de submissão (ex: "Inova Semestre 2026.1") e filtrem métricas do dashboard por período, além de gerar relatórios automáticos ao final de cada ciclo.

- Utilizar templates pré-definidos para criar novas ideias, com estrutura organizada por categoria, campos orientadores (Problema identificado, Solução proposta, Público-alvo, Recursos necessários), placeholders e pré-visualização, agilizando o processo de submissão e garantindo padrão mínimo de qualidade.

Também foi definido que essas funcionalidades exigirão ajustes no banco de dados (novas tabelas: periodos_submissao, ideias_periodos, templates_ideias, estatisticas_templates), no back-end (novos endpoints REST para CRUD de períodos, associação de ideias a períodos, filtro por período no dashboard, e CRUD de templates com registro de estatísticas de uso) e no front-end (novos componentes no dashboard administrativo para gestão de períodos, seletor de período nos filtros do dashboard, e galeria de templates no formulário de criação de ideias). A equipe decidiu que o calendário acadêmico será gerenciado exclusivamente pelo administrador, que poderá criar períodos com nome, data de início e fim, e que as ideias serão automaticamente associadas ao período com base na data de criação ou manualmente pelo gestor. Para os templates, será implementada uma galeria visual no formulário de criação de ideias, com cards representando cada template, permitindo pré-visualização antes da aplicação. As estatísticas de uso serão registradas para auxiliar a equipe de TI a identificar quais templates são mais úteis.

# Histórias de Usuário Selecionadas

As seguintes histórias de usuário foram priorizadas para esta sprint:

US19 – Integração com calendário acadêmico/semestral

Como gestor ou administrador
Quero vincular ideias e projetos a prazos do calendário institucional
Para alinhar a inovação com os ciclos letivos ou orçamentários.

US20 – Biblioteca de templates de ideias

Como usuário da plataforma
Quero utilizar templates pré-definidos para criar ideias
Para acelerar o processo de submissão e garantir que as propostas sigam um padrão mínimo de qualidade.

Papéis da Equipe

| GABRIEL PEIXOTO DE OLIVEIRA BORBA | Scrum Master & Dev. Back-End |
| --- | --- |
| NATACHA KETLYN MACARINI ISIDORO | Product Owner |
| HENRIQUE BORDIGNON MARIANO DA SILVA | Documentação e Testes |
| JOÃO VITOR RODRIGUES DE LARA | Banco de Dados |
| LEVI MATHEUS MALACHOSKI | Front-End |
| JOÃO VITOR ALBANO DA SILVA PEDROSO | Apoiador no Back-End |
| LEONARDO DE OLIVEIRA FORTES | Interface e apoio Front-End |

Tecnologias Utilizadas

Front-end

- HTML / CSS / JavaScript

- Chart.js (gráficos do dashboard)

- html2canvas + jsPDF (exportação de relatórios)

Back-end

- Node.js

- Express

Banco de Dados

- PostgreSQL

Ferramentas

- VS Code

- GitHub

- BrModelo (planejamento de banco/rede)

Como Será Desenvolvido

As funcionalidades da Sprint 7 serão desenvolvidas de forma incremental, garantindo integração entre front-end, back-end e banco de dados, seguindo a arquitetura cliente-servidor já estabelecida nas sprints anteriores. Todos os novos componentes serão integrados ao sistema existente do IdeaHub, mantendo a coerência com as funcionalidades já implementadas (como gamificação, mapa de calor, dashboard administrativo e sistema de notificações). A implementação seguirá boas práticas de organização de código, separação de responsabilidades e reutilização de funções já existentes.

Tecnologias e padrões utilizados:

- Back-end: Node.js com Express para criação dos novos endpoints REST (CRUD de períodos de submissão, associação de ideias a períodos, filtro por período no dashboard, geração de relatório automático, e CRUD de templates), utilizando middlewares para autenticação e validação de permissões (apenas gestores podem administrar períodos e templates).

- Banco de dados: PostgreSQL com novas tabelas:

periodos_submissao (id, nome, data_inicio, data_fim, ativo, criado_por)

ideias_periodos (id_ideia, id_periodo, data_associacao)

templates_ideias (id, titulo, descricao, categoria_id, campos_estruturados (JSON), placeholders (JSON), recomendado, ativo, criado_por, criado_em)

estatisticas_templates (id_template, total_usos, ultimo_uso)

- Front-end: HTML5, CSS3 e JavaScript Vanilla para manipulação do DOM, integrando:

No dashboard administrativo: nova seção "Gestão de Períodos" para CRUD, novo filtro "Período" nos gráficos, e botão "Gerar Resumo" para relatório automático.

No formulário de criação de ideias: nova seção "Galeria de Templates" com cards, modal de pré-visualização, e botão "Aplicar template".

Na página de detalhes da ideia: exibição do período associado (se houver).

- Exportação de relatório: Biblioteca jsPDF + html2canvas (já utilizadas na Sprint 5) para geração do PDF do resumo automático das ideias mais votadas ao final do período.

- Comandos estruturados: Utilização de JSON no PostgreSQL para armazenar os campos dinâmicos dos templates (ex:

[{"nome":"Problema identificado","tipo":"texto","placeholder":"Ex: Internet lenta...","obrigatorio":true}])

, permitindo flexibilidade sem alterar a estrutura da tabela.

Organização do desenvolvimento:

- Modelagem de dados e criação das tabelas será a primeira atividade, executada em paralelo com a preparação do ambiente de homologação.

- Integração com calendário acadêmico (US19) será desenvolvida primeiro, pois fornece a base para filtros temporais no dashboard.

- Biblioteca de templates (US20) será desenvolvida em sequência, por ser uma funcionalidade independente que será integrada ao formulário de criação de ideias.

- Integração e testes ocorrerão após a conclusão de ambas as US, com a participação de usuários piloto (alunos, professores e gestores) validando a usabilidade dos templates e a funcionalidade dos períodos.

- Todos os novos estilos CSS serão adicionados ao style.css existente, e as novas funções JavaScript serão organizadas em módulos separados (periodos.js, templates.js) para facilitar a manutenção.

Cronograma da Sprint

| Atividade | Responsável | Início | Fim |
| --- | --- | --- | --- |
| Planejamento | Devs Full Stack | 08/05/2026 | 09/05/2026 |
| Integração calendário acadêmico | Devs Back e Front | 09/05/2026 | 10/05/2026 |
| Biblioteca de templates | Devs Back e Front | 10/05/2026 | 11/05/2026 |
| Integração e testes | Equipe | 11/05/2026 | 12/05/2026 |
| Testes de integração e usabilidade | Equipe | 12/05/2026 | 13/05/2026 |
| Correção de Bugs | Equipe | 13/05/2026 | 14/05/2026 |

Estratégia de Testes

- Testes unitários (backend)

- Testes de integração

- Testes de usabilidade (com usuários piloto)

- Testes de carga (opcional – pode ser postergado)

- Critérios de aceitação para deploy

Entregáveis da Sprint

Ao término da Sprint 7, é esperado fornecer:

✔ Integração com calendário acadêmico/semestral

✔ Biblioteca de templates de ideias

✔ Documentação técnica atualizada:

✔ Cobertura de testes:

Considerações Finais

A Sprint 7 representa um passo importante na estruturação temporal da inovação e na aceleração da submissão de ideias no IdeaHub, pois adiciona um calendário acadêmico/semestral que permite alinhar a inovação com os ciclos letivos e orçamentários da instituição, além de fornecer relatórios automáticos ao final de cada período, e uma biblioteca de templates que reduz a barreira de entrada para novos usuários e padroniza a qualidade das propostas submetidas. As duas US são complementares e se integram harmoniosamente às funcionalidades existentes (gamificação, mapa de calor, dashboard).

A equipe está alinhada quanto às responsabilidades e ao cronograma. O PO e o gestor de inovação acompanharão as daily meetings para garantir que os requisitos sejam atendidos. Caso haja qualquer desvio significativo, um plano de contingência (com remanejamento de recursos ou redução de escopo não crítico) será acionado.